ОТЧЁТ О РАЗВИТИИ ПРОЕКТА

Тема проекта: «Создание веб-сервиса умного поиска тендеров с помощью искусственного интеллекта»

Получатель гранта: Янышевская Карина Владимировна

Договор (соглашение) о предоставлении гранта № 377ГССС27/106829 от 30 сентября 2025 г.

Образовательная организация: Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

| № п/п | Наименование мероприятия | Да / Нет | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполненные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Зарегистрировано юридическое лицо | Да | Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «НейроТендер» (ООО «НейроТендер») ИНН: 5406850880 ОГРН: 1255400030742 Юридический адрес организации: 634061, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 55/1, кв. 11 Генеральный директор: Янышевская Карина Владимировна |
| 2 | Создан сайт проекта | Да | Сайт стартап-проекта: https://fanot.github.io/tenderai/ Интерактивная демонстрационная версия сервиса: https://fanot.github.io/tenderai/demo.html Исходный код проекта: https://github.com/fanot/tenderai На главной странице размещены сведения о продукте, логотипы Фонда содействия инновациям и мероприятия «Платформа университетского технологического предпринимательства», а также дословная формулировка: «Проект реализован при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы «Студенческий стартап» мероприятия «Платформа университетского технологического предпринимательства» федерального проекта «Технологии».» В разделе «Контакты» и в нижнем колонтитуле размещены реквизиты и контактные данные организации: ООО «НейроТендер», ИНН 5406850880, ОГРН 1255400030742, юридический адрес 634061, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 55/1, кв. 11, адрес электронной почты и телефон для связи. Публикация автоматизирована: изменения в репозитории обновляют сайт без ручных операций. |
| 3 | Разработанные в рамках проекта изделие / технология доведены до уровня TRL 1 | Да | Достигнут уровень технологической готовности TRL 1, предусмотренный заявкой, — сформулированы и обоснованы базовые принципы, положенные в основу технологии. Определена предметная область — поиск и первичный отбор закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Обоснованы принципы: извлечение структурных условий отбора (закон, регион, категория, диапазон НМЦК, признак закупки для СМП) из запроса на естественном языке; объединение лексического поиска на основе функции ранжирования BM25 и семантического поиска по плотным векторным представлениям методом Reciprocal Rank Fusion; формирование ответа исключительно из найденных фрагментов карточек закупок с проверяемыми ссылками на источники и автоматическим контролем их достоверности. Обоснованность принципов подтверждена экспериментально: перечисленные механизмы реализованы в прототипе веб-сервиса, качество которого измерено на размеченном наборе из 60 запросов и наборе из 70 автоматических тестов (точность на первой позиции 68 %, полнота выдачи Recall@5 — 95 %, средний обратный ранг 0,803, задержка поиска 92 мс по 95-му процентилю, корректность ссылок на источники 100 %). Прототип доступен для демонстрации в сети Интернет и работает как с внешними языковыми моделями, так и в полностью автономном режиме. |
| 4 | Создана команда проекта | Да | Команда состоит из: 1) Янышевская Карина Владимировна — руководитель проекта; постановка задач, разработка прототипа веб-сервиса и RAG-ассистента, тестирование, создание сайта стартап-проекта, взаимодействие с потенциальными пользователями. К отдельным задачам привлекались специалисты на разовой основе без оформления в штат. Расширение команды (ML-инженер, backend- и frontend-разработчик) запланировано на этап коммерциализации. |
| 5 | Организован бухгалтерский учёт | Да | Способ организации бухгалтерского учёта в ООО «НейроТендер»: ______________________ (указать: аутсорсинг / услуги банка / привлечение специалиста в штат) |
| 6 | Средства гранта внесены на счёт организации путём внесения вклада в уставный капитал | Нет | Грант предоставлен физическому лицу — получателю гранта. Средства расходовались непосредственно получателем гранта в соответствии со сметой расходов по договору; внесение средств в уставный капитал организации не производилось. |
| 7 | Средства гранта внесены на счёт организации путём внесения безвозмездной помощи | Нет | Средства гранта на счёт организации не вносились: расходование производилось получателем гранта по смете расходов, предусмотренной договором. |
| 8 | Получена печать организации | Нет | Печать организации не изготавливалась. В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ наличие печати не является обязательным; документы подписываются генеральным директором, при необходимости применяется усиленная квалифицированная электронная подпись. |
| 9 | Подана заявка на регистрацию прав на результат интеллектуальной деятельности | Нет | Заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ «TenderAI» в Роспатенте запланирована к подаче в IV квартале 2026 года — после завершения работ по договору и фиксации итоговой версии исходного кода. Исходный код проекта размещён в публичном репозитории с указанием авторства, что фиксирует приоритет создания произведения. |
| 10 | Пройдена акселерационная программа | Нет | Участие в акселерационной программе на отчётном этапе не осуществлялось. Прохождение акселерационной программы рассматривается на этапе подготовки к коммерциализации. |
| 11 | Осуществлена защита выпускной квалификационной работы в формате проекта | Нет | На отчётном этапе защита выпускной квалификационной работы в формате стартап-проекта не проводилась. |
| 12 | Пройдена образовательная программа для развития предпринимательских или иных компетенций команды | Нет | Отдельная образовательная программа не проходилась. Развитие компетенций осуществлялось в рамках практической работы над проектом и консультаций в центре технологического предпринимательства образовательной организации. |
| 13 | Проведён customer development | Да | Проведены проблемные интервью с представителями целевых сегментов: предприятия малого и среднего предпринимательства — участники закупок без выделенного тендерного подразделения, а также тендерные специалисты, ведущие поиск закупок для нескольких организаций. Выявленные проблемы: поиск на существующих площадках требует знания терминологии заказчика и кодов ОКПД2; формулировки предмета закупки расходятся с тем, как поставщик описывает свою продукцию, из-за чего часть подходящих закупок не обнаруживается; для оценки применимости закупки приходится открывать извещение и приложения к нему; ежедневный мониторинг занимает несколько часов в неделю. Количество проведённых интервью: ______ |
| 14 | Осуществлена проверка гипотез | Да | Гипотеза 1: пользователю удобнее формулировать запрос обычными словами, чем подбирать ключевые слова и коды классификатора. Подтверждена: реализован разбор естественно-языкового запроса, который извлекает закон, регион, категорию, диапазон НМЦК и признак закупки для СМП. Гипотеза 2: гибридный поиск (лексический и семантический) точнее поиска по ключевым словам. Подтверждена частично: на размеченном наборе из 60 запросов гибридный поиск дал точность на первой позиции 68 % против 65 % у базовой линии BM25 и средний обратный ранг 0,803 против 0,791; преимущество проявляется прежде всего на запросах с синонимами и опечатками. Гипотеза 3: пользователь не доверяет ответу ассистента без ссылки на первоисточник. Подтверждена: реализован механизм проверяемых ссылок на карточки закупок и автоматический контроль их достоверности. |
| 15 | Внесены изменения в бизнес-модель / продукт после проверки гипотез | Да | В продукт внесены изменения по итогам проверки гипотез: 1) добавлена строка распознанных условий отбора под поисковым запросом — пользователь видит, как система поняла запрос, и может поправить условие вручную, не переформулируя фразу; 2) под каждым результатом выдачи выводятся причины его включения в подборку, что делает выдачу объяснимой; 3) ответы ассистента снабжены ссылками на конкретные разделы карточек закупок с автоматической проверкой достоверности ссылок; 4) по результатам измерений качества поиска изменён алгоритм ранжирования: надбавка за свежесть и статус закупки ограничена, поскольку в исходном варианте она перевешивала релевантность и ухудшала выдачу. В бизнес-модели уточнена тарифная линейка: введён бессрочный бесплатный тариф как канал привлечения, а цена тарифа Pro установлена ниже цен конкурентов (17,9 тыс. руб. в год против 21–60 тыс. руб. в год). |
| 16 | Осуществлены первые продажи | Нет | Продажи не начинались. Запуск платных тарифов запланирован на II квартал 2027 года — после подключения сервиса к открытым данным единой информационной системы в сфере закупок и проведения пилотных внедрений. |
| 17 | Получена выручка предприятия | Нет | Выручка не получена: ООО «НейроТендер» создано на завершающем этапе выполнения работ по договору, коммерческая деятельность не велась. |
| Планируемые мероприятия |  |  |  |
| 1 | Планирую претендовать на получение гранта | Да | Планируется подача заявки на грант Фонда содействия инновациям по программе «Старт-1» (до 4 млн рублей) в IV квартале 2026 года. Основание: завершён этап «Студенческий стартап», создан прототип с подтверждённой измерениями работоспособностью, определены целевые сегменты рынка и модель монетизации. Средства планируется направить на подключение к открытым данным единой информационной системы в сфере закупок, доработку продукта до промышленного уровня и проведение пилотных внедрений. |
| 2 | Планирую взять кредит | Нет | Привлечение кредитных средств в базовом сценарии развития проекта не планируется. Льготное кредитование для ИТ-компаний рассматривается как резервный источник финансирования. |
| 3 | Планирую найти частного инвестора (венчурный фонд или бизнес-ангел) | Да | Планируется привлечение венчурных (ангельских) инвестиций в объёме около 8 млн рублей в 2028 году — при достижении годовой выручки от 10 млн рублей и подтверждённой воспроизводимости продаж. Средства планируется направить на масштабирование продаж, расширение команды и перенос поискового индекса во внешнее векторное хранилище. |
| 4 | Планирую стать резидентом Сколково | Нет | Получение статуса участника проекта «Сколково» на текущем этапе не планируется. Вопрос будет рассмотрен после начала регулярных продаж. |
| 5 | Планирую закрыть созданное предприятие в ближайшее время | Нет | Закрытие организации не планируется. Проект продолжает развитие в соответствии с дорожной картой: подключение к данным единой информационной системы, запуск личного кабинета и уведомлений, пилотные внедрения, запуск платных тарифов. |

Получатель гранта ____________________ / Янышевская К. В. /

«____» ______________ 2026 г.